**计算机科学与技术学院**

**实习教学环节周报**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目 | 图书馆管理系统 | | | |
| 学号 | 17110543012 | 姓名 | 韩勇 | 第 14 周 |
| 专业班级 | 计科1709 | 电话号码 | 17852032184 | |
| 本周工作计划（100字以上）：   1. 小组项目分析，规划功能模块。 2. 小组讨论并实施设计系统数据库表结构。 3. 利用Spring MVC搭建后端基础框架，使用Maven进行依赖管理。 4. 优化前端 UI 框架，改用嵌入页面的方式显示功能模块。 5. 完成第一周讲师的内容，做好课堂回顾与笔记，开始熟悉代码。 | | | | |
| 工作完成情况及存在的问题（200字以上）：   1. 完成对项目的详细分析，规划了项目的功能模块，创建了基本的理论模型。 2. 设计出基本的数据库表结构，但在应用时时常会发现数据库有所欠缺，通常情况下通过添加数据库表的方式解决此问题，若需修改数据库表则需要经小组商讨后决定。 3. 完成前端UI和后端的基本框架。由于经验的不足导致遇到一些问题时通常会浪费很多不必要的时间。 4. 为其他成员阐述框架的基本结构，为项目开发做好铺垫。 5. 对项目目录和其他相关文件格式进行约束，使项目更易阅读。 | | | | |